苏州润淞开发建设有限公司陶滨五期安置房项目（厂房建设）

竣工环境保护验收意见

2025年06月30日，苏州润淞开发建设有限公司作为组长单位，组织验收监测单位（苏州国泰环境检测有限公司）、项目勘察单位（苏州市建筑勘察院有限责任公司）、设计单位（苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司、江苏省纺织工业设计研究院有限公司）、施工单位（江苏吴中建设集团有限公司）、监理单位（苏州城市建设项目管理有限公司）及二位专家，对照《苏州润淞开发建设有限公司陶滨五期安置房项目竣工环境保护验收调查报告表》、按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007），严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南要求及，对苏州润淞开发建设有限公司陶滨五期安置房项目进行竣工环保验收。验收工作组经现场踏勘、审核与评议，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

建设地点、建设规模和内容：苏州润淞开发建设有限公司陶滨五期安置房项目位于甪直镇长虹北路东侧，陶滨花园一期西侧，公安编号为甪直镇东五谷路281号，为公司异地扩建项目，用地为工业用地。

陶滨五期安置房项目占地面积为38585.1m2，拟总建筑面积172459.3m2，计容面积115353.32m2；项目主要建设1#楼（地上24层，建筑面积9581.08m2）、2#楼（地上23层，建筑面积9266.66m2）、9#（地上25层，建筑面积9976.33m2）、两个门卫以及开关站和变电所、地下车库2层，以上面积最终以测绘为准。
（二）建设过程及环保审批情况
苏州润淞开发建设有限公司陶滨五期安置房项目于《陶滨花园五期安置房项目建议书的批复》甪直镇人民政府 甪行审发改[2021]3号，2021年01月12日。2022年08月26日取得吴中区木渎镇人民政府出具的“关于苏州润淞开发建设有限公司陶滨五期安置房项目建议书的批复（木政审经发备〔2023〕72号）”；于2022年08月26日取得《苏州市行政审批局规划变更批准意见书》（苏规吴[2022]变审字第0105号）。
陶滨五期安置房项目厂房建设于2021年11月25日取得苏州市行政审批局出具的建设工程规划许可证（建字第320506202100158号）；2022年3月29日取得苏州吴中区行政审批局出具的建设工程施工许可证（施工许可编号：320506202203290101号）。

苏州润淞开发建设有限公司陶滨五期安置房项目于2022年05月月开始施工建设，2025年4月厂房建设竣工。
本次仅对厂房建设进行验收，不涉及实际运营，后期项目实际投入使用后，针对运行工艺和污染防治措施另行验收。

(三)投资情况

陶滨五期安置房项目建设总投资为81296.34万元，其中环保投资为264万元，主要包括施工期生态保护、水土保持、绿化、雨污管网铺设等。

二、环境保护设施建设及达标情况

(一)废水

项目施工期施工人员生活污水经区域现有卫生设施收集后排入吴中区木渎新城污水处理厂；工程施工过程中对各类作业废水、打桩产生的泥浆水收集沉淀后作冲洗复用水，并且采取封闭施工、设置截排水沟、先挡后弃、种草植树恢复植被等措施减少水土流失及对景观的破坏，以最大程度降低施工对生态环境的影响。

项目为新建，场地雨污分流，设置1个雨水和1个污水排口，污水接入海藏路市政雨水管网，污水入苏州甪直新区污水处理有限公司。
项目本次验收仅为住宅验收，尚未投入使用，因此未进行污水检测。

(二)废气

项目施工工地已按照规定设置围挡；地面、车行道路进行降尘处理；及时清运产生的建筑垃圾；施工工地按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆；在施工工地内设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运输车辆在除泥、冲洗干净后，才驶出施工工地；工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料覆盖防尘网或者防尘布。

项目运营期主要为住户厨房油烟，本次验收仅为住宅验收，尚未投入使用，因此未进行废气检测。

(三)噪声

项目施工阶段加强施工管理，合理布局和使用施工机械，妥善安排作业时间，夜间不施工；施工中使用低噪声的施工机械和其他辅助施工设备；施工场地的施工车辆出入地点已尽量远离敏感点，车辆出入现场时低速、禁鸣。
项目居民尚未入住，本次未检测。
(四)固体废物

施工现场采取设立防尘网，粉状材料覆盖毡布，运输车辆防散漏等措施减少施工废气的产生。不可回填的建筑垃圾，建设单位根据当地有关建筑垃圾和工程渣土处置的管理规定，委托专业单位运至指定的地点进行处理。

项目本次验收仅住宅验收，尚未投入使用，因此暂不涉及固废产生。

(五)其他
结合苏州润淞开发建设有限公司提供的资料，项目所在地场地不涉及原有土壤问题，符合住宅用地标准。
三、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中相关规定与要求，验收组认为：苏州润淞开发建设有限公司陶滨五期安置房项目建设竣工环保验收合格。

四、验收人员信息

验收人员名单附后

                                                                                                   苏州润淞开发建设有限公司

2025年06月30 日



